ELISHA

IncretinA i

Prototype v0.1

프로토타입 개발 스펙 문서

Bio-Sync Timer + Daily Incretin Routine Guide

핵심 컨셉: “Bio-Sync Timer가 골든타임을 알려주고, 사용자가 매일의 인크레틴 루틴을 행동하면 점수로 피드백한다.”

Version 0.1  |  2026.02  |  Confidential

대상: 개발팀 / PM / 스테이크홀더

1. 문서 개요 (Document Overview)

1.1 목적

본 문서는 IncretinA i 프로토타입 v0.1의 개발 스펙을 정의합니다. ‘Bio-Sync Timer’를 중심으로, 사용자가 매일의 인크레틴 루틴을 실행하고 행동 결과를 점수로 피드백 받는 최소 기능 세트(MVP)를 정의합니다.

1.2 프로토타입 범위

| 구분 | 포함 (In-Scope) | 제외 (Out-of-Scope) |
| --- | --- | --- |
| 핵심 기능 | Bio-Sync Timer, 일일 루틴 가이드, 인크레틴 점수 | AI 비전 식사 분석, 건기식 커머스 |
| IMEM 지표 | α(Timing) + β(Sequence) 기본 산출 | γ(Sensitivity) 심층 분석 |
| 알림 | 핵심 루틴 푸시 알림 (3종) | TTM 전체 단계별 개인화 넌지 |
| 플랫폼 | iOS / Android (Flutter 또는 React Native) | 웨어러블 연동, 의료진 대시보드 |
| 백엔드 | Firebase / Supabase (BaaS) | 자체 서버 구축 |

1.3 개발 목표 및 타임라인

| 주차 | 마일스톤 | 산출물 |
| --- | --- | --- |
| W1~W2 | UI/UX 디자인 및 프론트엔드 쉘 구축 | 와이어프레임, 디자인 시스템, 화면 플로우 |
| W3~W4 | Bio-Sync Timer + 루틴 체크리스트 구현 | 일몰/일출 API 연동, Day/Night UI, 루틴 UI |
| W5~W6 | IMEM 점수 엔진 + 푸시 알림 구현 | α·β 산출 로직, 점수 대시보드, 알림 시스템 |
| W7~W8 | QA 및 내부 베타 테스트 | 버그 픽스, 베타 피드백 수집, v0.1 배포 |

2. 사용자 여정 및 일일 루틴 플로우

2.1 핵심 컨셉: ‘인크레틴 데이’

IncretinA i 프로토타입의 핵심 경험은 ‘인크레틴 데이(Incretin Day)’입니다. 사용자는 매일 아침부터 저녁까지 6단계 루틴을 안내받고, 각 루틴 실행을 체크하면 인크레틴 점수가 실시간으로 반영됩니다.

2.2 일일 6단계 인크레틴 루틴

| # | 시간대 | 루틴 명 | 사용자 행동 | IMEM 반영 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 기상 시 | 모닝 브리핑 | 앱 열기 → 오늘의 골든타임 확인 “오늘 골든타임: 07:00~17:42” | Bio-Sync Timer 활성화 오늘의 α 기준값 설정 |
| 2 | 식사 30분 전 | 프리로드 실행 | 푸시 알림 수신 → 프리로드 섭취 “점심 30분 전! 견과류/단백질 프리로드 시간입니다” | β_preload 체크 수행 시 +2.5% 보너스 |
| 3 | 식사 시작 | 순서 섭취 가이드 | 식사 시작 버튼 → 순서 가이드 UI “채소 → 단백질 → 탄수화물 순서로 섭취해 보세요!” | β_sequence 체크 준수 시 +2.5% 보너스 |
| 4 | 식사 완료 | 식사 기록 | 식사 완료 버튼 → 타임스탬프 자동 기록 선택: 식사 사진 촬영(선택사항) | α 값 실시간 산출 LMT vs ST 비교 반영 |
| 5 | 일몰 이후 | 나이트 모드 전환 | Night Mode 자동 전환 → 대사 휴식 안내 “대사 휴식 모드 시작! 오늘의 골든타임이 종료되었습니다.” | UI 전환 + 식사 버튼 비활성화 야식 방어 UX |
| 6 | 취침 전 | 오늘의 인크레틴 리캗 | 오늘의 총합 점수 확인 “오늘 인크레틴 점수: 92/100 🌟” | α × β → 일일 점수 산출 누적 트렌드 차트 반영 |

2.3 사용자 여정 플로우차트

[App Open] → [모닝 브리핑: 골든타임 확인] ↓ [푸시 알림: 프리로드 30분 전] → [프리로드 체크 ✓] ↓ [식사 시작] → [순서 가이드 UI] → [식사 완료 기록] ↓ [일몰] → [Night Mode 전환] → [야식 방어 UI] ↓ [취침 전] → [오늘의 인크레틴 리캗: 점수 확인]

3. 기능 상세 스펙 (Feature Specifications)

3.1 F-01: Bio-Sync Timer

기능 정의

사용자의 GPS 위치를 기반으로 일출/일몰 시간을 산출하고, 이를 기반으로 ‘골든타임(Golden Time)’과 ‘대사 휴식 시간(Metabolic Rest)’을 시각적으로 표시하며, Day/Night 모드를 자동 전환하는 UI 컴포넌트입니다.

요구사항

| ID | 요구사항 | 우선순위 | 상태 |
| --- | --- | --- | --- |
| F-01-1 | 사용자 위치 기반 일출/일몰 시간 자동 산출 (Sunrise-Sunset API) | P0 (Must) | To-Do |
| F-01-2 | Day Mode: 밝은 UI 테마 + ‘골든타임 남은 시간’ 카운트다운 표시 | P0 (Must) | To-Do |
| F-01-3 | Night Mode: 어두운 UI 테마 + ‘대사 휴식 모드’ 안내 메시지 | P0 (Must) | To-Do |
| F-01-4 | Day → Night 전환 시 애니메이션 효과 (gradual dimming) | P1 (Should) | To-Do |
| F-01-5 | 골든타임 종료 30분 전 ‘라스트 콜’ 알림 | P0 (Must) | To-Do |
| F-01-6 | 수동 위치 설정 옵션 (여행 등 GPS 불가 시) | P2 (Nice) | To-Do |

기술 스펙

- API: Sunrise-Sunset API (https://sunrise-sunset.org/api) — 무료, 인증 불필요, lat/lng 기반 일출/일몰 UTC 반환

- 호출 주기: 앱 실행 시 1회 + 자정 기준 자동 갱신 (24시간 캐싱)

- 로컬 시간 변환: UTC → 사용자 로컬 타임존 변환 (디바이스 설정 기반)

- 골든타임 산출: Golden Time Start = Sunrise, Golden Time End = Sunset (프로토타입 기본값)

- UI 전환 트리거: System Clock이 Sunset Time을 교차하는 시점에 Night Mode 자동 전환

3.2 F-02: 일일 루틴 체크리스트 (Daily Routine Checklist)

기능 정의

매일 인크레틴 최적화를 위한 6단계 루틴을 카드 형태로 표시하고, 사용자가 각 항목을 체크하면 실시간으로 인크레틴 점수에 반영되는 코어 기능입니다.

요구사항

| ID | 요구사항 | 우선순위 | 상태 |
| --- | --- | --- | --- |
| F-02-1 | 일일 6단계 루틴 카드 UI (타임라인 형태, 스크롤 가능) | P0 (Must) | To-Do |
| F-02-2 | 각 루틴 카드 탭 시 체크 완료 + 타임스탬프 자동 기록 | P0 (Must) | To-Do |
| F-02-3 | 루틴 카드별 간단한 설명 툴팁 (예: ‘왜 프리로드가 중요한가요?’) | P1 (Should) | To-Do |
| F-02-4 | 루틴 미수행 시 ‘건너뛰기’ 버튼 + 사유 간단 선택 (2주차 분석용) | P1 (Should) | To-Do |
| F-02-5 | 식사 순서 가이드: 3단계 스텝 인디케이터 (채소→단백질→탄수화물) | P0 (Must) | To-Do |
| F-02-6 | 식사 사진 촬영 버튼 (선택사항, Phase 2 AI 분석용 데이터 수집) | P2 (Nice) | To-Do |

루틴 카드 UI 상세

각 루틴 카드는 다음 요소로 구성됩니다:

| UI 요소 | 상세 |
| --- | --- |
| 루틴 아이콘 | 단계별 직관적 아이콘 (해, 포크, 접시, 체크, 달, 별) |
| 루틴 제목 | 간결한 행동 명칭 (예: “프리로드 실행”) |
| 시간 표시 | 해당 루틴의 권장 시간 또는 카운트다운 |
| 체크 버튼 | 탭하면 ✓ 애니메이션 + 점수 즉반영 |
| 보너스 비주얼 | 체크 시 “+5pt” 팝업 애니메이션 |
| 툴팁 영역 | 카드 하단 접기/펼치기 (과학적 근거 간략 설명) |

3.3 F-03: 인크레틴 점수 엔진 (Incretin Score Engine)

기능 정의

사용자의 루틴 실행 데이터를 기반으로 IMEM 공식의 α(Timing)과 β(Sequence)를 실시간 산출하여 ‘오늘의 인크레틴 점수’(0~100점)로 변환하는 백엔드 엔진입니다.

점수 산출 로직 (Prototype v0.1)

Daily Incretin Score = Base(50) + α_bonus + β_bonus + Routine_bonus ───── α Timing Bonus ───── IF 모든 식사 LMT ≤ Sunset → +20pt IF 마지막 식사 Sunset < LMT ≤ Sunset+2h → +10pt IF 마지막 식사 LMT > Sunset+3h → +0pt ───── β Sequence Bonus ───── IF 프리로드 수행 → +10pt IF 식사 순서 준수 → +10pt ───── Routine Bonus ───── 모닝 브리핑 확인 → +5pt 나이트 모드 이후 식사 미기록 → +5pt MAX Score = 50 + 20 + 10 + 10 + 5 + 5 = 100

요구사항

| ID | 요구사항 | 우선순위 | 상태 |
| --- | --- | --- | --- |
| F-03-1 | α, β 기반 일일 인크레틴 점수 산출 로직 구현 | P0 (Must) | To-Do |
| F-03-2 | 홈 화면 상단 원형 점수 게이지 (0~100, 애니메이션) | P0 (Must) | To-Do |
| F-03-3 | 점수 구간별 비주얼 피드백 (0~39: 빨간, 40~69: 노란, 70~100: 초록) | P0 (Must) | To-Do |
| F-03-4 | 주간 트렌드 차트 (7일 점수 추이 라인 차트) | P1 (Should) | To-Do |
| F-03-5 | 점수 변화 시 햄틱 피드백 (haptic feedback on score change) | P1 (Should) | To-Do |
| F-03-6 | 누적 평균 점수 및 연속 달성 일수 표시 | P1 (Should) | To-Do |

3.4 F-04: 핵심 푸시 알림 (Core Push Notifications)

기능 정의

사용자의 인크레틴 루틴 실행을 돕는 3종의 핵심 푸시 알림입니다. 시간은 Bio-Sync Timer가 산출한 개인별 일몰/일출 시간을 기준으로 동적 발송됩니다.

| 알림 명 | 발송 시점 | 메시지 예시 | 목적 |
| --- | --- | --- | --- |
| 프리로드 리마인더 | 예상 식사 시간 30분 전 (기본값: 11:30, 17:00) | “점심 30분 전! 견과류 프리로드 시간입니다 🥜” | β_preload 행동 유도 |
| 라스트콜 알림 | 일몰 30분 전 | “골든타임 30분 남았습니다! 마지막 식사를 마무리해 보세요 ☀️” | α 보너스 획득 유도 |
| 데일리 리캗 | 야간 설정 시간 (21:00 기본값) | “오늘의 인크레틴 점수: 87점! 프리로드 + 골든타임 식사 완벽 ⭐” | 성취감 및 리텐션 강화 |

기술 스펙

- Firebase Cloud Messaging (FCM): iOS/Android 크로스 플랫폼 푸시 알림

- 동적 스케줄링: Bio-Sync Timer가 산출한 Sunset Time 기준 – 30분으로 라스트콜 알림 시간 자동 설정

- 사용자 설정: 식사 시간 기본값 설정 UI (아침/점심/저녁 예상 시간)

- 방해 금지 정책: 수면 시간(22:00~07:00)에는 푸시 알림 발송 안 함 (설정에서 조정 가능)

4. 화면 구성 및 UI 스펙 (Screen Flow & UI Spec)

4.1 주요 화면 목록

| 화면 ID | 화면 명 | 설명 |
| --- | --- | --- |
| S-01 | 스플래시 / 온보딩 | 앱 최초 실행 시 홈서비스 소개 + 위치 권한 + 알림 권한 + 기본 설정(식사 시간) |
| S-02 | 홈 (Day Mode) | 골든타임 카운트다운 + 인크레틴 점수 게이지 + 오늘의 루틴 카드 리스트 |
| S-03 | 홈 (Night Mode) | 어두운 테마 + 대사 휴식 안내 + 식사 버튼 비활성화 + 야식 방어 콘텐츠 |
| S-04 | 식사 순서 가이드 | ‘채소 → 단백질 → 탄수화물’ 3단계 스텝 인디케이터 + 체크 버튼 |
| S-05 | 오늘의 리캗 | 일일 총합 점수 + 각 항목별 획득 점수 분해 + 칭찬 메시지 |
| S-06 | 주간 트렌드 | 7일 점수 추이 차트 + 평균 점수 + 연속 달성 일수 |
| S-07 | 설정 | 식사 시간 설정, 알림 설정, 위치 설정, 계정 관리 |

4.2 홈 화면 (Day Mode) 상세 레이아웃

홈 화면은 앱의 핵심 경험이며, 상단부터 하단으로 다음 구성을 따릅니다:

| 영역 | 상세 스펙 |
| --- | --- |
| A. 상단 바 | 현재 모드 표시 (☀️ Day Mode / 🌙 Night Mode) 현재 시간 + “골든타임 남은 시간: 3h 42m” |
| B. 점수 게이지 | 중앙 원형 게이지 (circular progress bar) 중앙 숫자: 현재 점수 (0~100) 원형 바깔 색상: 0~39 빨간 / 40~69 노란 / 70~100 초록 하단 텍스트: “오늘의 인크레틴 점수” |
| C. 루틴 타임라인 | 세로 타임라인 + 가로 카드 형태의 루틴 리스트 현재 시간 기준 활성화된 루틴 카드가 상단에 위치 완료된 루틴은 ✓ 표시와 함께 획득 점수 표시 미래 루틴은 회색 처리(dimmed) |
| D. 하단 탭 바 | 홈 ¦ 트렌드 ¦ 설정 (3개 탭) |

4.3 Night Mode 전환 상세

- 트리거: System Clock ≥ Sunset Time

- UI 변화: 배경색 #FFFFFF → #1A1A2E 점진적 전환 (1.5초 애니메이션)

- 식사 버튼 비활성화: 식사 기록 버튼을 dimmed 처리하고, 탭 시 “지금은 대사 휴식 시간입니다” 툴팁 표시

- 야식 방어 콘텐츠: “참고 있는 당신의 몸이 지금 지방을 태우고 있어요 🔥” 등 공감형 메시지

- Day 복귀 트리거: System Clock ≥ Sunrise Time → Day Mode 자동 복귀

5. 데이터 모델 및 백엔드 스펙

5.1 핵심 데이터 모델 (ERD 간소화)

Users 테이블

| 필드명 | 타입 | 설명 | 비고 |
| --- | --- | --- | --- |
| user_id | UUID | 사용자 고유 ID | PK |
| timezone | String | 사용자 타임존 | Asia/Seoul |
| lat / lng | Float | GPS 좌표 | 일몰/일출 산출용 |
| meal_times | JSON | 기본 식사 시간 설정 | {breakfast, lunch, dinner} |
| created_at | Timestamp | 가입일 |  |

DailyRoutines 테이블

| 필드명 | 타입 | 설명 | 비고 |
| --- | --- | --- | --- |
| routine_id | UUID | 루틴 고유 ID | PK |
| user_id | UUID | 사용자 ID | FK |
| date | Date | 날짜 | YYYY-MM-DD |
| sunrise_time | Time | 해당일 일출 | API 기반 |
| sunset_time | Time | 해당일 일몰 | API 기반 |
| morning_check | Boolean | 모닝 브리핑 체크 | default: false |
| preload_check | Boolean | 프리로드 수행 체크 | default: false |
| sequence_check | Boolean | 식사 순서 준수 체크 | default: false |
| night_fasting | Boolean | 야간 금식 유지 체크 | default: false |
| daily_score | Integer | 일일 인크레틴 점수 | 0~100 |

MealLogs 테이블

| 필드명 | 타입 | 설명 | 비고 |
| --- | --- | --- | --- |
| meal_id | UUID | 식사 고유 ID | PK |
| user_id | UUID | 사용자 ID | FK |
| routine_id | UUID | 루틴 ID | FK |
| meal_type | Enum | 식사 유형 | breakfast/lunch/dinner |
| logged_at | Timestamp | 식사 기록 시간 | LMT 산출 기준 |
| photo_url | String? | 식사 사진 URL | 선택사항 |
| alpha_value | Float | 해당 식사의 α 값 | 산출된 값 저장 |

5.2 기술 스택 추천

| 영역 | 추천 기술 | 선정 이유 |
| --- | --- | --- |
| 프론트엔드 | Flutter (Dart) | 단일 코드베이스로 iOS/Android 동시 지원, 애니메이션 성능 우수 |
| 백엔드 / DB | Firebase (Firestore + Auth + FCM) | BaaS로 초기 개발 속도 최대화, 실시간 동기화, 푸시 알림 통합 |
| 일출/일몰 API | Sunrise-Sunset API | 무료, 인증 불필요, 안정적 서비스 |
| 점수 산출 | Client-side Logic (Dart) | 간단한 규칙 기반 산출이므로 서버 부하 불필요 |
| 이미지 저장 | Firebase Storage | 식사 사진 저장용 (Phase 2 AI 분석 대비) |
| 분석 / 모니터링 | Firebase Analytics + Crashlytics | 사용자 행동 분석 및 안정성 모니터링 |

6. 성공 지표 및 베타 테스트 계획

6.1 핵심 KPI (Prototype v0.1)

| KPI | 목표값 | 측정 방법 | 판단 기준 |
| --- | --- | --- | --- |
| D1 Retention | ≥ 60% | D+1 앱 재실행 비율 | 골든타임 컨셉의 초기 희인력 |
| D7 Retention | ≥ 35% | D+7 앱 재실행 비율 | 루틴 습관화 가능성 |
| 일일 루틴 완료율 | ≥ 50% | 6개 루틴 중 4개 이상 체크 비율 | UX 파이프라인 적합성 |
| 평균 인크레틴 점수 | ≥ 65점 | 전체 사용자 평균 | 점수 균형 및 난이도 적절성 |
| 푸시 알림 CTR | ≥ 25% | 알림 클릭 / 발송 수 | 알림 메시지 효과성 |
| NPS | ≥ 40 | 베타 테스터 설문 조사 | 제품 만족도 및 추천 의향 |

6.2 베타 테스트 계획

| 항목 | 상세 | 비고 |
| --- | --- | --- |
| 모집 규모 | 30~50명 | 사내 + 지인 중심 |
| 테스트 기간 | 2주간 | W7~W8 |
| 타겟 구성 | Naturalist 70% + Companion 30% | 초기 핵심 타겟 검증 |
| 피드백 수집 | 앱 내 설문 + 1:1 인터뷰 5명 | 정성 + 정량 병행 |
| 핵심 검증 질문 | “인크레틴 점수가 행동 변화에 동기를 부여했는가?” | PMF 핵심 가설 |

6.3 Phase 2 확장 로드맵

프로토타입 베타 결과를 바탕으로, 다음 단계에서 확장할 기능들입니다:

- AI 비전 식사 분석: 식사 사진 AI 분석으로 영양소 구성 자동 판별 → β 정확도 향상

- γ 감수성 계수 활성화: 온보딩 건강 설문 + 웨어러블 연동으로 개인화 강화

- AI 코치 대화형 인터페이스: LLM 기반 IncretinA i 코치 캐릭터 도입

- TTM 전체 단계 Natural Nudge: 사용자 행동 단계별 개인화 넌지 시스템

- 건기식 커머스 연동: IMEM 데이터 기반 프리로드 키트/PHGG 추천

Document Control

본 문서는 ELISHA 내부 개발용으로 작성되었으며, 프로토타입 v0.1 범위를 정의합니다. 베타 테스트 결과에 따라 스펙이 변경될 수 있습니다.